高雄市岡山本洲產業園區
「廠商廢(污)水氨氮改善方式討論」暨「環境影響評估報告書環境影響差異分析(第七次變更)變更內容」說明會
1. 開會時間：105年11月24日(星期三)下午14時00分
2. 開會地點：高雄市岡山本洲產業園區服務中心2F會議室
3. 主 持 人：曾局長文生 記錄：黃郁婷
4. 出席人員：如簽到簿
5. 會議事項：
廠商意見陳述及意見回覆
第一階段「廠商廢(污)水氨氮改善方式討論」
1.誠鈦企業有限公司
簡報第三頁所述，有關本府環保局104年執行阿公店溪及後勁溪污染物總量管制作為，將會造成廠商投資意願降低，高雄市政府對於未來污染物管制是否亦依據該污染物總量管制計畫執行?
        環保局回復：總量管制計畫因高雄市所屬河川之部分河段屬於嚴重污染，經分析污染物項目，最嚴重為氨氮，希望經第一階段計畫推
        動改善河川水質，另有關計畫公告造成廠商衝擊致使投資意願降低部分，依據行政程序法之行政流程亦會有兩年的緩衝期，在未來也會與民眾、團體及廠商進行研商討論並採納廠商意見檢討後再行公告並會定期檢討。
        (2)在水污法並未對於氨氮製程名詞有作相關解釋，請詳細說明名詞意思。
        經發局回復：水污法之化工業放流水標準，第二條有定義高氨氮之製程，
        例如氨化學製造程序、氮肥製造程序、丙烯腈製造程序等等。
        因此，只要製程包含氨化學電鍍或含有氨氮之原物料，皆可
        稱為氨氮製程。
2.平和環保股份有限公司
在解決氨氮問題過程中，如何讓區內與區外廠商，同時具有競爭力，且在不會增加過多成本之情況下，廠商與管理單位是否還有商榷空間?
經發局回復：本洲工業區污水之進廠限值要加計氨氮處理費用，係因環保署
        之要求，對於污水廠之氨氮限值為10 mg/L。目前刻正辦理提
        高針對環評承諾之污水廠之氨氮限值。未來也將會提升污水廠
        設備，以解決污水廠之放流水氨氮問題。另環保署預定於107
        年上半年預告電鍍業、工業區污水下水道系統、公共污水下水
        道系統施行氨氮管制(60 mg/L)，屆時應無區內區外標準不一之
        情形。
氨氮製程之認定方式為何?
  經發局回復：於廠商製程上環保局並無區分氨氮或非氨氮製程之認定，環
        保局於排放水管理方式上，針對排放水承受水體、有水措廠
        商及源頭管理。認定是否有氨氮製程之方式，依水污 法之化
        工業放流水標準，第二條有定義高氨氮之製程，例如氨化學
        製造程序、氮肥製造程序、丙烯腈製造程序等等。因此，只
        要製程包含氨化學電鍍或含有氨氮之原物料，皆可稱為氨氮
        製程。
可否安排兩間水質檢測公司進行檢測，以減少廠商對於檢測公司水質數據之存疑。
        經發局回復：如不違反政府採購法之規定，經本局內部會議規畫商討即可
        實行。
3.錦德氣體有限公司
        (1)可否請環保局製定無氨氮製程廠商氨氮排放標準，並協助教導如何將污
        水之氨氮濃度控制在污水進廠限值內。
       經發局回復：園區內區分為污水下水道及雨水下水道，除雨水排入雨水下
        水道外，其餘廢(污)水皆排入污水下水道，故無生活污水或事
        業污水之區分，另將成立氨氮改善圈，釐清進流水氨氮濃度
        質量不平衡之原因，並協助製程中無氨氮之廠商改善放流水
        氨氮濃度。

第二階段「環境影響評估報告書環境影響差異分析(第七次變更)變更內容」
 平和環保股份有限公司
        (1)未來工業區氨氮納管限值將修改(由60 mg/L改至150 mg/L)，納管計費
        方式是否會一併修正?
       經發局回復：服務中心針對污染物納管基本費用為18元，再根據不同污
        染物管制限值進行加徵處理費；若污染物納管進廠限值因法
        令而修改，服務中心於計費方面亦將根據現況進行調整，以
        符合現況。

        (2)針對環差報告所提出的廢(污)水中氯離子過高之問題，如何處理?
經發局回復：園區內長期含有較高的氯鹽，建議含較少氯鹽之廢水應盡量
        回收使用，而水中含較高氯鹽者則建議專管處理；服務中心
        應確實達到監管和檢測之職責，協助廠商瞭解自身問題，並
        提供改善協助。
決議事項：
1. 待本園區下水道管理辦法第15條修正草案送經市政會議通過後，針對未有氨氮製程之廠商，於提送改善計畫後給予改善期，於106年10月31日前暫緩收費。
2. 成立氨氮改善圈，協助製程中無氨氮之廠商改善放流水氨氮濃度。
3. 辦理環差變更，爭取放寬氨氮管制標準。
六、散會：下午16時00分